ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ  РАЙОН»

от 02.10.2006 г. № 255

г. Александровск-Сахалинский

Об утверждении Программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры МО «Александровск-Сахалинский район» на 2006- 2015 г.г.»

В целях создания условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения и доступности коммунальных услуг, –

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу Модернизации объектов коммунальной инфраструктуры МО «Александровск-Сахалинский район» на 2006 - 2015г.г., с Приложением.

2. В рамках данной Программы разработать долгосрочные районные подпрограммы: «Капитальный ремонт муниципальных дорог» и «Питьевая вода»                    до 1 июня 2007 г.

3. Службе «Заказчик ЖКХ», отделу архитектуры и градостроительства, Комитету по управлению муниципальной собственностью администрации МО «Александровск-Сахалинский район», а также предприятиям ЖКХ района, внести в план своей работы мероприятия по выполнению данной Программы.

4. Ежегодно до 10 октября  вносить в Программу дополнения и поправки для получения наилучшего результата.

| Глава муниципального образования «Александровск-Сахалинский район» |  | В.П. Василив |
| --- | --- | --- |

ПРОГРАММА

"МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ                                    МО «Александровск-Сахалинский район» на 2006 – 2015 г.г."

Цель Программы

Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия  проживания населения и  доступность коммунальных услуг.

Задачи Программы

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры; повышение эффективности управления объектами  коммунальной инфраструктуры; привлечение средств   внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, коммерческих кредитов)  для финансирования проектов  модернизации  объектов коммунальной инфраструктуры.

Срок   реализации   Программы

2006 - 2015 годы, в том числе:

первый этап - 2006 - 2007 годы;

второй этап – 2008 - 2010  годы;

третий этап - 2011 - 2015 годы.

Перечень основных  мероприятий Программы

В перечень основных мероприятий включены  меры организационного и финансового характера (Приложение). Предусмотрены  меры  по информационному  обеспечению мероприятий Программы.

Исполнители основных  мероприятий Программы

Администрация МО «Александровск-Сахалинский район», предприятия  и организации коммунального комплекса, проектные  организации,  подрядные организации.

Объемы и источники финансирования

Общая сумма затрат  на  реализацию инвестиционных   проектов  по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в 2006 - 2015 годах составит 391,8 млн. руб. Источниками финансирования инвестиционных проектов по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры будут собственные и  привлеченные средства (коммерческие кредиты и инвестиционные ресурсы) предприятий и организаций ЖКХ, а также средства  бюджетов всех уровней. В Программе предусмотрено выделение из местного бюджета на софинансирование  инвестиционных проектов по модернизации  объектов коммунальной  инфраструктуры средств в сумме 46,8 млн. руб.При этом  предполагается, что возможный объем   софинансирования Программы   составит из федерального бюджета - 121,9 млн. рублей, областного бюджета -   192,7 млн. рублей, за счет собственных и привлеченных средств предприятий - 30,4 млн. руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации  Программы

1. Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры:

2007 год - до 55%;

2010 год - до 50%;

2015 год - до 45%.

2. Доля  средств внебюджетных  источников  в  общем  объеме инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры составит:

2006 - 2007 г. г. – 10%;

2008 - 2010 г.г. - 20%.

2011 – 2015 г.г. – 100%

3. Доля   частных   компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры  на основе концессионных соглашений и  других договоров, в общем количестве всех организаций коммунального комплекса составляет 100%

4. В  результате реализации Программы  повысится   качество предоставления коммунальных  услуг и их доступность.

5. Повысится эффективность финансово-хозяйственной деятельности  организаций коммунального хозяйства.

6. В жилищно-коммунальном хозяйстве будут внедрены ресурсосберегающие технологии, улучшится экологическая ситуация в населенных пунктах

Введение

Программа предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, снижение сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных источников.

1. Характеристика проблемы

Одним из приоритетов национальной жилищной политики Российской Федерации является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения.

В настоящее время деятельность коммунального комплекса характеризуется низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды.

Причинами возникновения этих проблем являются:

высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость;

низкая эффективность системы управления в этом секторе экономики;

отсутствие перспективных районных программ и подпрограмм развития жилищно-коммунального хозяйства.

Износ и технологическая отсталость объектов коммунальной инфраструктуры связаны с недостатками проводимой в предыдущие годы тарифной политики, которая не обеспечивала реальных финансовых потребностей организаций коммунального комплекса в модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и не формировала стимулы к сокращению затрат.

Несовершенство процедур тарифного регулирования и договорных отношений в коммунальном комплексе формирует высокие инвестиционные риски и препятствует привлечению средств внебюджетных источников в этот сектор экономики.

Следствием износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей.

Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры составляет сегодня в среднем 70%. Физический износ котельных составляет 55%, коммунальных сетей водопровода - 78%, канализационных сетей - 60%, тепловых сетей - 70%, электрических сетей - 67%, водопроводных насосных станций - 70%, канализационных насосных станций - 68%, очистных сооружений водопровода - 75%, очистных сооружений канализации - 75%, трансформаторных подстанций - 75%.

Отмечается несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры минимальным их потребностям. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, коммунальной энергетики практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам. Это ведет к снижению надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры.

Неэффективное использование природных ресурсов выражается в высоких потерях воды, тепловой и электрической энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей.

Вследствие износа объектов коммунальной инфраструктуры суммарные потери в тепловых сетях достигают 30,1% от произведенной тепловой энергии. Потери, связанные с утечками теплоносителя из-за внутренней и внешней коррозии труб, составляют 25%. Ветхое состояние тепловых и электрических сетей становится основной причиной аварийных ситуаций в зимний период.

Из общего количества аварий на водопроводных и канализационных сетях 75% происходят по причинам их ветхости.

Загрязнение окружающей среды вызвано дефицитом мощностей по очистке канализационных стоков. Очистные сооружений эксплуатируются  более 30 лет и требуют срочной реконструкции.

Как следствие, неочищенные или полуочищенные воды (стоки) сбрасываются в открытые водоемы, что обостряет экологическую обстановку и снижает рекреационную привлекательность водоемов.

При этом стоимость коммунальных услуг для населения в последние годы значительно возросла. Действующий в большинстве случаев затратный метод формирования тарифов на услуги теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения с использованием нормативной рентабельности стимулирует организации коммунального комплекса к завышению собственных издержек, приводит к повышению уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры.

Еще одной причиной высокого уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры является проблематичность доступа организаций коммунального комплекса к долгосрочным инвестиционным ресурсам. Как следствие, у этих организаций нет возможности осуществить проекты модернизации объектов коммунальной инфраструктуры без значительного повышения тарифов.

Привлечение инвестиционных и заемных средств на длительный период могло бы позволить организациям коммунального комплекса снизить издержки предоставления коммунальных услуг за счет модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и обеспечить возвратность кредитов и окупаемость инвестиций без значительного повышения тарифов.

Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить масштабную реализацию проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры позволит:

обеспечить более комфортные условия проживания населения путем повышения качества предоставления коммунальных услуг;

снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям;

обеспечить более рациональное использование водных ресурсов;

улучшить экологическое состояние территории района.

Решить проблему повышения качества предоставления коммунальных услуг, улучшения экологической ситуации возможно только путем объединения усилий органов государственной власти всех уровней и организаций коммунального хозяйства, что, в конечном счете, требует использования программно-целевого метода.

2. Основные цели и задачи Программы

Целью Программы является создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры Александровск-Сахалинского района в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения и доступность коммунальных услуг.

Для достижения поставленных целей предполагается решить следующие задачи:

модернизировать объекты коммунальной инфраструктуры. Бюджетные средства, направляемые на реализацию Программы, будут предназначены для софинансирования инвестиционных проектов по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкцией существующих объектов (с высоким уровнем износа), а также со строительством новых объектов, направленных на замену объектов с высоким уровнем износа;

повысить эффективность управления объектами коммунальной инфраструктуры, в том числе привлечение средств областного и федерального бюджета для финансирования районных подпрограмм по реконструкции теплоснабжения, программы «Питьевая вода», ремонта дорог;

привлечь средства внебюджетных источников для финансирования проектов, в том числе - развитие механизмов коммерческого кредитования проектов, для  модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, внедрению подпрограмм по снижению сверхнормативных потерь, выравниванию гидравлического баланса, оптимизации коммуникационных сетей и внедрению на производстве новых износостойких материалов.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Мероприятия Программы будут реализованы в течение 2006 - 2015 годов.

1 этап – 2006 - 2007  годы.

В рамках первого этапа предусмотрено произвести работы по реконструкции котельной микрорайона порта в г. Александровск-Сахалинский, частичная замена изношенного оборудования ЦРК, реконструкция теплоснабжения г. Александровск-Сахалинский, частичная реконструкция и замена изношенного оборудования на котельных в селах Мгачи и Дуэ, капмтальный ремонт изношенных сетей теплоснабжения, капитальный ремонт бесхозных линий электропередач в с.Арково, с.Виахту, с.Хоэ, г.Александровск-Сахалинский, проектирование и реконструкция внутридомовых систем электроснабжения, капитальный ремонт трансформаторов в селах Хоэ и Танги, поиск и оценка пресных подземных вод в долине поймы р.Александровка для водоснабжения  г. Александровск-Сахалинский, гидравлический расчет сетей и замена изношенных водоводов на пластиковые трубы, ввод в эксплуатацию резервуара накопителя 400м3 в с. Мгачи, реконструкция очистных сооружений воды №2 с заменой фильтрующего слоя, капремонт очистных сооружений канализации г. Александровск-Сахалинский и с. Мгачи.

В рамках первого этапа реализации Программы большая часть средств, направляемых на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, финансируется за счет бюджетных источников.

В течении 2006 – 2007 годов необходимо разработать и принять районные программы: «Капитальный ремонт муниципальных дорог» и «Питьевая вода».

В результате осуществления указанных мероприятий должны быть достигнуты:

снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 55%;

увеличение доли внебюджетных средств до 10% от общего объема инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры;

2 этап - 2008 - 2010 годы.

В рамках второго этапа предусмотрено дальнейшее проведение и окончание работ, начатых в первом этапе.

Реализации Программы финансируется за счет средств бюджетов всех уровней. Доля финансирования за счет средств внебюджетных источников должна составлять не менее 20%.

В результате осуществления указанных мероприятий должны быть достигнуто снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 50%;

3 этап - 2011 - 2015 годы.

В рамках третьего этапа реализации Программы финансирование мероприятий будет осуществляться, в основном, за счет средств внебюджетных источников.

В результате осуществления указанных мероприятий должны быть достигнуты следующие результаты:

снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 45%;

доля средств внебюджетных источников - 100% от общего объема инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры;

4. Организация управления Программой

и контроль за ходом ее реализации

Общий контроль за выполнением Программы осуществляет администрация МО «Александровск-Сахалинский район». Мониторинг выполнения Программы, текущее управление и оперативный контроль реализации Программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" обеспечивает Комитет по управлению муниципальной собственностью при администрации МО «Александровск-Сахалинский район».

Предприятия и учреждения участвующие в реализации программы, представляют в администрацию МО «Александровск-Сахалинский район» отчеты о ходе реализации Программы (по установленной форме) в следующие сроки:

месячную отчетность - до 1 числа месяца, следующего за отчетным;

квартальную отчетность - до 2 числа, следующего за отчетным кварталом месяца;

полугодовую отчетность - до 4 июля текущего года;

годовую отчетность - до 10 января года, следующего за отчетным.

Комитет по управлению муниципальной собственностью при администрации МО «Александровск-Сахалинский район» обобщает указанные отчеты, подготавливает и представляет сводные отчеты о выполнении мероприятий (по установленной форме) в адрес Департамента ТЭК и ЖКХ в следующие сроки:

месячную отчетность - до 2 числа месяца, следующего за отчетным;

квартальную отчетность - до 5 числа, следующего за отчетным кварталом месяца;

полугодовую отчетность - до 10 июля текущего года;

годовую отчетность - до 15 января года, следующего за отчетным.

Комитет по управлению муниципальной собственностью при администрации МО «Александровск-Сахалинский район» ежегодно готовит и представляет в срок до 15 января года, следующего за отчетным, в Департамента ТЭК и ЖКХ предложения по совершенствованию ее реализации и необходимой корректировке намеченных мероприятий.

Приложение  к Программе

"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры"

Раздел № 1

ПЕРЕЧЕНЬ основных организационных МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ "МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ   МО «Александровск-Сахалинский район»"   НА ПЕРИОД 2006 - 2015 г.г.

| Мероприятия | Срок исполнения | Исполнители (ответственный за исполнение указан первым) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Инвентаризация технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры района | Ежегодно | КУМС, Служба «Заказчик ЖКХ», Предприятия ЖКХ по подведомственным объектам |
| 2. Разработка и внедрение мероприятий по снижению сверхнормативных потерь энергии и ресурсов, выравниванию гидравлического баланса, оптимизации коммуникационных сетей и внедрению на производстве новых износостойких материалов и ресурсосберегающих технологий | Ежегодно | Зам. главы администрации по ЖКХ, КУМС, Служба «Заказчик ЖКХ», Предприятия ЖКХ |
| 3. Разработка муниципальных программ по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры | 2006 – 2007гг. | Зам. главы администрации по ЖКХ, КУМС, Служба «Заказчик ЖКХ», Предприятия ЖКХ |
| 4. Подготовка и заключение соглашений на управление объектами коммунальной инфраструктуры | Ежегодно | Зам. главы администрации по ЖКХ, КУМС, Предприятия ЖКХ |
| 5. Реализация инвестиционных проектов по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры | Ежегодно | Зам. главы администрации по ЖКХ, КУМС, Предприятия ЖКХ, проектные и подрядные организации |
| 6. Мониторинг хода реализации инвестиционных проектов по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры | Ежегодно | Зам. главы администрации по ЖКХ, КУМС, Служба «Заказчик ЖКХ» |
| 7. Контроль целевого использования средств федерального, областного и местного бюджетов | Ежегодно | Зам. главы администрации по ЖКХ, финансовое управление |
| 8. Организация информационной и разъяснительной работы среди населения по освещению целей, задач и хода реализации Программы, а также итогов ее выполнения | Ежеквартально | Зам. главы администрации по ЖКХ, КУМС, Служба «Заказчик ЖКХ» |

Приложение к Программе

"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры"

Раздел № 2

ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ млн. руб.

| Наименование направлений, объектов с указанием места расположения, видов работ | Мощность, объем работ в натуральных единицах | сроки начала и окончания работ, годы | Сметная стоимость мероприятий, млн. руб. | Этапы реализации по годам: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Виды затрат | 2006 | 2007 | 2008 - 2015 гг. |
|  |  |  |  | Капитальные вложения | ПСД | прочие |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Реконструкция котельной м-на порта в г. Александровск-Сахалинском |  |  | 7 |  | 0,7 |  | 5,5 | 1,5 |  |
| ФБ |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ОБ |  |  | 5,4 |  |  |  | 5,4 |  |  |
| МБ |  |  | 1,5 |  |  |  |  | 1,5 |  |
| СС |  |  | 0,1 |  |  |  | 0,1 |  |  |
| 2. Реконструкция и замена изношенного оборудования на ЦРК в г. Александровск-Сахалинском, в т. ч. ремонт дымовой трубы. |  | 9,8 |  |  |  | 0,8 | 5,5 | 3,5 |
| ФБ |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ОБ |  |  | 2,5 |  |  |  |  | 2 | 0,5 |
| МБ |  |  | 3,9 |  |  |  | 0,8 | 2,5 | 0,6 |
| СС |  |  | 3,4 |  |  |  |  | 1 | 2,4 |
| 3. Реконструкция теплоснабжения г. Александровск-Сахалинский, в т. ч. строительство технического водозабора ЦРК | 2007 - 2008 | 149,6 |  |  |  |  | 54,5 | 95,1 |
| ФБ |  |  | 73,3 |  |  |  |  | 21,5 | 51,8 |
| ОБ |  |  | 76,3 |  |  |  |  | 33 | 43,3 |
| МБ |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| СС |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 4. Строительство и модернизация оборудования теплопунктов № 1,2,3,4,5 и средств контроля |  | 2008 | 64,1 |  |  |  |  |  | 64,1 |
| ФБ |  |  | 32,1 |  |  |  |  |  | 32,1 |
| ОБ |  |  | 32 |  |  |  |  |  | 32 |
| МБ |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| СС |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 5. Реконструкция и замена изношенного оборудования на котельных в селах Мгачи и Дуэ |  | 2006 – 2008 | 4,2 |  |  |  | 1 | 2,1 | 1,1 |
| ФБ |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ОБ |  |  | 2,4 |  |  |  |  | 1,5 | 0,9 |
| МБ |  |  | 0,8 |  |  |  | 0,4 | 0,3 | 0,1 |
| СС |  |  | 1 |  |  |  | 0,6 | 0,3 | 0,1 |
| 6. Капитальный ремонт изношенных сетей теплоснабжения |  |  | 29,2 |  |  |  | 7,2 | 5,5 | 16,5 |
| ФБ |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ОБ |  |  | 12,2 |  |  |  | 2 | 5,5 | 4,7 |
| МБ |  |  | 1,1 |  |  |  | 1,1 |  |  |
| СС |  |  | 15,9 |  |  |  | 4,1 |  | 11,8 |
| ИТОГО по теплоснабжению |  |  | 263,9 | 0 | 0,7 | 0 | 14,5 | 69,1 | 180,3 |
| ФБ |  |  | 105,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,5 | 83,9 |
| ОБ |  |  | 125,4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42 | 81,4 |
| МБ |  |  | 11,3 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | 4,3 | 0,7 |
| СС |  |  | 21,8 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | 1,3 | 14,3 |
| 2.ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1Капитальный ремонт бесхозных линий электропередач в с.Арково, г.Александровск-Сахалинский | 5,1км | 2006 | 7,8 |  |  |  | 7,8 |  |  |
| ФБ |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ОБ |  |  | 7,8 |  |  |  | 7,8 |  |  |
| МБ |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| СС |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2 Капитальный ремонт линий электропередач с.Виахту |  | 2007-2009гг | 2,7 |  |  |  |  | 1 | 1,7 |
| ФБ |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ОБ |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 |
| МБ |  |  | 0,7 |  |  |  |  |  | 0,7 |
| СС |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3 Капитальный ремонт линий электропередач в с.Хоэ и Танги |  | 2007-2009гг | 11 |  |  |  |  | 4 | 7 |
| ФБ |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ОБ |  |  | 9 |  |  |  |  | 4 | 5 |
| МБ |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| СС |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 4 Проектирование реконструкции внутридомовых сетей электроснабжения |  |  | 0,5 |  |  |  |  | 0,5 |  |
| ФБ |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ОБ |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| СС |  |  | 0,5 |  |  |  |  | 0,5 |  |
| 5 Капитальный ремонт трансформаторов в селах Хоэ, Танги |  | 2007-2009гг | 1 |  |  |  |  | 0,4 | 0,6 |
| ФБ |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ОБ |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  | 0,5 |  |  |  |  | 0,2 | 0,3 |
| СС |  |  | 0,5 |  |  |  |  | 0,2 | 0,3 |
| ИТОГО по энергоснабжению |  |  | 23 | 0 | 0 | 0 | 7,8 | 5,9 | 9,3 |
| ФБ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ |  |  | 18,8 | 0 | 0 | 0 | 7,8 | 5 | 6 |
| МБ |  |  | 2,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 2 |
| СС |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 1,3 |
| 3. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Водозабор "Михайловка" |  | 2006-2010 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Поиск и оценка пресных подземных вод в долине поймы р. Александровка для водоснабжения г. Александровск-Сахалинский. | 5-7 тыс.м куб/ сутки | 2006 | 6,5 | 6,5 |  |  | 6,5 |  |  |
| ФБ |  |  | 6,5 |  |  |  | 6,5 |  |  |
| ОБ |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| СС |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Реконструкция водоснабжения г. Александровск-Сахалинский | 5-7 тыс.м куб/ сутки | 2008-2010 | 52,9 | 48 | 4,9 |  |  | 4,9 | 48 |
| ФБ |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| ОБ |  |  | 36,5 |  |  |  |  |  | 36,5 |
| МБ |  |  | 5,9 |  |  |  |  | 4,9 | 1 |
| СС |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  | 0,5 |
| 2. Гидравлический расчет сетей и замена изношенных водоводов на пластиковые трубы | 9км | 2006-2010 | 18,3 | 17,3 | 1 |  | 1,3 | 1,7 | 15,3 |
| ФБ |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ОБ |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  | 12,8 |  |  |  | 0,2 | 0,6 | 12 |
| СС |  |  | 5,5 |  |  |  | 1,1 | 1,1 | 3,3 |
| 3. Ввод в эксплуатацию, после кап. ремонта резервуара-накопителя 400 м3 в с. Мгачи | 400 м3 | 2006-2007 | 0,4 | 0,4 |  |  | 0,4 |  |  |
| ФБ |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ОБ |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  | 0,2 |  |  |  | 0,2 |  |  |
| СС |  |  | 0,2 |  |  |  | 0,2 |  |  |
| 4. Реконструкция очистных сооружений воды № 2 в г. А-Сахалинском с заменой фильтрующего слоя, в т.ч. ПИР | 5-6 тыс. куб. м/сут | 2007-2010 | 16,5 | 14 | 2,5 |  | 2,5 | 7 | 7 |
| ФБ |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ОБ |  |  | 12 |  |  |  |  | 6 | 6 |
| МБ |  |  | 4,5 |  |  |  | 2,5 | 1 | 1 |
| СС |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 5. Капремонт очистных сооружений г. А-Сахалинского (3 станции) | 3 станции | 2006-2010 | 7,5 | 7,5 |  |  | 0,4 |  | 7,1 |
| ФБ |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ОБ |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  | 7,1 |  |  |  |  |  | 7,1 |
| СС |  |  | 0,4 |  |  |  | 0,4 |  |  |
| 6. Капремонт очистных сооружений с. Мгачи |  | 2006-2010 | 2,8 | 2,8 |  |  | 0,2 |  | 2,6 |
| ФБ |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ОБ |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  | 2,8 |  |  |  | 0,2 |  | 2,6 |
| СС |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по водоснабжению и водоотведению |  |  | 104,9 | 96,5 | 8,4 | 0 | 11,3 | 13,6 | 80 |
| ФБ |  |  | 16,5 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 0 | 10 |
| ОБ |  |  | 48,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 42,5 |
| МБ |  |  | 33,3 | 0 | 0 | 0 | 3,1 | 6,5 | 23,7 |
| СС |  |  | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | 1,1 | 3,8 |
| ВСЕГО ПО МЕРОПРИЯТИЯМ |  |  | 391,8 | 96,5 | 9,1 | 0 | 33,6 | 88,6 | 269,6 |
| ФБ |  |  | 121,9 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 21,5 | 93,9 |
| ОБ |  |  | 192,7 | 0 | 0 | 0 | 9,8 | 53 | 129,9 |
| МБ |  |  | 46,8 | 0 | 0 | 0 | 9,4 | 11 | 26,4 |
| СС |  |  | 30,4 | 0 | 0 | 0 | 7,9 | 3,1 | 19,4 |